# DS108 Electrimight - Kế Hoạch Hành Động Tiếp Theo

Báo Cáo và Code Project - Preprocessing and Constructing Dataset

Phân Tích Tự Động

2026-05-21

Table of Contents

# 1. TÓM TẮT PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ

Đồ án DS108 - Preprocessing and Constructing Dataset được đánh giá trên 5 tiêu chí:

| Tiêu Chí | Trọng Số | Yêu Cầu Xuất Sắc |
| --- | --- | --- |
| 1. Formulation and Complexity | 20% | Kiến trúc thu thập tinh vi, đa phương thức, ontology bao quát edge-cases |
| 2. Pre-processing and Methodological Rigor | 30% | ZERO DATA LEAKAGE, luận giải sâu sắc cho từng bước, SOTA algorithms |
| 3. Exploratory Data Analysis | 20% | Publication-ready figures, multivariate analysis, feature engineering bậc cao |
| 4. Engineering and Reproducibility | 15% | Modularization, data assertions, version control, clean code |
| 5. Scientific Reporting and Ethics | 15% | IEEE format, Datasheets for Datasets, văn phong học thuật |

Giới hạn: 20 trang đôi (IEEE 2 cột) hoặc 40 trang đơn.

Triết lý: Không phải huấn luyện mô hình ML, mà là xây dựng “nguyên liệu AI” (benchmark dataset) đạt chuẩn công nghiệp và học thuật.

# 2. TRẠNG THÁI HIỆN TẠI VÀ KHOẢNG TRỐNG (GAP ANALYSIS)

## Đã Có (Strengths)

- Pipeline OOP 7–8 bước: load → clean → weather → time → wavelet → physical → anomaly → GAN

- Data Quality Audit 5 nhóm kiểm tra (physical, temporal, categorical, measurement, derived)

- Data Provenance log chi tiết (UCI + Open-Meteo API)

- Labeling Guideline dựa trên IEEE 519, ISO 50001, IEC 61000

- 5 notebooks EDA, feature engineering, GAN

- Weather integration (API fetch + resample 1h → 15min)

## Còn Thiếu (Gaps)

- Báo cáo: Chưa có file .tex/.docx chính thức; chưa viết nội dung văn bản các section

- GAN: gan_augmentation.py vẫn là skeleton (NotImplementedError)

- Tests: tests/ chỉ có __init__.py, chưa có unit tests

- Data Assertions: Chưa có module sanity checks tự động

- Leakage Audit: Chưa kiểm tra chính thức zero data leakage trong pipeline

- Datasheets: Chưa viết Datasheets for Datasets (bắt buộc)

- Figures: Chưa có figures publication-ready (≥300 DPI)

- README: Quá ngắn, chưa hướng dẫn A–Z

- Requirements.txt: Cần kiểm tra đầy đủ

# 3. VIỆC CẦN LÀM CHO BÁO CÁO IEEE

## 3.1. Viết Nội Dung Văn Bản

### Abstract (150–250 từ)

- 5 phần: Context → Problem → Method → Results → Significance

- Không có công thức, hình, bảng, trích dẫn

- 3–5 Keywords

### I. Introduction (tối đa 2 trang)

- Đoạn 1: Context (ngành thép + dự báo điện)

- Đoạn 2: Problem (thiếu features, thiếu nhãn, mất cân bằng)

- Đoạn 3: 3 Contributions (multi-domain features, physics-informed labels, GAN augmentation)

- Đoạn 4: Organization (liệt kê các section)

- Ít nhất 3–5 trích dẫn

### II. Related Work

- A. Industrial Energy Forecasting (3–4 refs)

- B. Wavelet Transform (3–4 refs)

- C. GAN and Data Augmentation (3–4 refs)

- TABLE I: Comparison of Related Works (có cột “Ours”)

- Kết thúc bằng “gap” mà bài báo lấp đầy

### III. Methodology (trái tim báo cáo)

- A. Dataset Overview

- B. Data Preprocessing

- C. Time-Domain Features

- D. DWT Features (db4, level 3)

- E. Physical Features (S, φ)

- F. Anomaly Labeling (Idling, Leakage, Overload)

- G. GAN Augmentation

- H. Pipeline Integration

- Công thức đánh số từ (1) đến (13+)

- Ít nhất 3 bảng: DWT Features, Anomaly Rules, GAN Params

### IV. Dataset and Experimental Setup

- Hardware and Software

- Dataset splits (nếu có)

- Evaluation metrics cho GAN fidelity

### V. Results and Discussion

- A. Data Profiling (TABLE V)

- B. Feature Engineering Evaluation

- C. Anomaly Distribution (TABLE VI)

- D. GAN Augmentation Quality (TABLE VII)

- E. Comparative Analysis Raw vs Processed

- 4–6 figures, 4–5 tables

### VI. Conclusion

- Tóm tắt công trình

- 3 contributions dạng bullet

- Thừa nhận hạn chế

- 2–3 hướng phát triển

- KHÔNG thêm thông tin mới

### Appendix: Datasheets for Datasets (BẮT BUỘC)

- Theo chuẩn Gebru et al. 2021

- Trả lời 50+ câu hỏi: Motivation, Composition, Collection, Preprocessing, Uses, Distribution, Maintenance

- 5–6 trang

## 3.2. Tạo Figures Publication-Ready

| Figure | Nội Dung | Yêu Cầu Kỹ Thuật |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | Pipeline Diagram | draw.io hoặc TikZ, vector format |
| Fig. 2 | Time-series + Annotations | 300 DPI, font ≥ 8 pt |
| Fig. 3 | Correlation Heatmap | 40+ features, không bị chữ chồng |
| Fig. 4 | DWT Decomposition | db4 level 3, cA3 + cD1–cD3 |
| Fig. 5 | S vs φ Scatter | Tô màu theo Load_Type |
| Fig. 6 | Anomaly Timeline | 3 loại anomaly trên cùng trục thời gian |
| Fig. 7 | PCA Real vs Synthetic | Overlay, legend rõ ràng |
| Fig. 8 | t-SNE Real vs Synthetic |  |
| Fig. 9 | GAN Training Curves | D loss, G loss theo epoch |
| Fig. 10 | Distribution Comparison | KDE real vs synthetic |

## 3.3. Tạo Tables

- TABLE I: Comparison of Related Works

- TABLE II: DWT Feature Extracted

- TABLE III: Anomaly Labeling Rules

- TABLE IV: GAN Hyperparameters

- TABLE V: Descriptive Statistics

- TABLE VI: Anomaly Label Distribution

- TABLE VII: Real vs Synthetic Comparison

- TABLE VIII: Raw vs Processed Dataset Comparison

## 3.4. References

- Chọn 15–20 refs từ file 07_References_Bibliography.md

- Đánh số lại theo thứ tự xuất hiện

- Định dạng IEEE chuẩn

# 4. VIỆC CẦN LÀM CHO CODE PROJECT

## 4.1. Ưu Tiên Cao Nhất: Kiểm Tra Data Leakage

- Audit rolling window: kiểm tra center=True / center=False

- Audit DWT window: đảm bảo không look-ahead quá window/2

- Giải thích trong báo cáo: scaler fit trên toàn bộ dữ liệu không gây leakage cho downstream vì downstream sẽ refit scaler riêng trên train split

- Tạo notebook 04_leakage_audit.ipynb

## 4.2. Hoàn Thiện GAN Module

- Triển khai build_generator, build_discriminator trong gan_augmentation.py

- Thêm evaluation metrics: KS test, Wasserstein distance, MMD

- So sánh với SMOTE baseline

- Lưu synthetic data với metadata đầy đủ

## 4.3. Data Assertions and Sanity Checks

- Tạo src/data_assertions.py

- assert_no_negative_usage(df)

- assert_pf_in_range(df, [0,1])

- assert_temporal_sorted(df)

- assert_anomaly_rate_below(df, threshold=0.10)

- assert_correlation_preserved(real_df, synthetic_df)

- Tích hợp vào pipeline sau mỗi bước

## 4.4. Tests and Reproducibility

- Viết pytest cho data_loader, time_features, physical_features, anomaly_labels

- Tạo tests/test_pipeline.py

- Cập nhật README.md chi tiết (cài đặt, chạy pipeline, cấu trúc thư mục)

- Cập nhật requirements.txt (pip freeze)

## 4.5. Missingness Mechanism Analysis (Sáng Tạo)

- Phân tích Q_lead = 0 (67.38%) như implicit missingness

- Giải thích MCAR / MAR / MNAR

- Ảnh hưởng đến tính toán S và φ

## 4.6. Feature Selection Định Lượng

- Mutual Information giữa engineered features và anomaly labels

- VIF (Variance Inflation Factor) cho physical features

- Tree-based feature importance (Random Forest đơn giản)

# 5. HƯỚNG SÁNG TẠO TIỀM NĂNG (BONUS)

## 5.1. Datasheets for Datasets (Bắt Buộc)

File: docs/DATASHEETS_FOR_DATASETS.md (5–6 trang)

## 5.2. Streamlit Dashboard (Bonus +0.5–1.0đ)

- Ứng dụng tương tác: upload CSV, chạy pipeline từng bước

- Trực quan anomaly, so sánh real vs synthetic

- File: app.py

## 5.3. Công Bố Kaggle / HuggingFace (Bonus +0.5đ)

- Đóng gói steel_final.csv + metadata + notebook hướng dẫn

## 5.4. Docker Container (Bonus)

- Dockerfile + docker-compose cho toàn bộ pipeline

## 5.5. LLM Integration (Bonus +0.5–1.0đ)

- Dùng LLM để generate explanation text cho anomaly

- Hoặc standardize Data Dictionary

# 6. LỊCH TRÌNH ĐỀ XUẤT

| Tuần | Công Việc | Mục Tiêu Đầu Ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code: GAN, assertions, tests, leakage audit | Pipeline end-to-end không lỗi |
| 2 | Viết báo cáo: Abstract đến Conclusion | Đủ nội dung 15–18 trang đôi |
| 3 | Figures and Tables publication-ready | ≥ 10 figures, ≥ 8 tables |
| 4 | Datasheets + Sáng tạo + Review | Hoàn thiện rubric và bonus |
| 5 | Final review, format, export PDF | Nộp PDF + source + code link |

# 7. CHECKLIST TỔNG HỢP TRƯỚC KHI NỘP

- Báo cáo đúng format IEEE, font Times New Roman 10pt

- Abstract 150–250 từ, đủ 5 phần

- Không có data leakage trong preprocessing

- Mỗi figure/table được tham chiếu trong text

- References đánh số theo thứ tự xuất hiện

- Có Datasheets for Datasets trong Appendix

- Code chạy được từ A–Z (README đầy đủ)

- Không sửa dữ liệu thô bằng tay (raw/ chỉ đọc)

- Không đạo văn (có trích dẫn nếu tham khảo code)

- File đặt tên: DS108_Report_Electrimight_IEEE.pdf

Tài liệu được tạo tự động sau khi phân tích DS108 Final Project Capstone Guidelines và trạng thái hiện tại của dự án.